ZADANIE nr   I

Element  -    1

na wykonanie projektu budowlanego  budowy chodnika dla pieszych  przy drodze   powiatowej nr 1 204 R  Majdan Królewski –Kopcie- Lipnica-Raniżów-Głogów Młp.  od km   14+712 do km 15+897 w miejscowości Lipnica .

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany :

Przedmiotem opracowania będzie projekt budowlany budowy chodnika dla pieszych  w istniejącym pasie drogowym   po prawej  stronie drogi przy jezdni szerokości 1,50m.( od budynku nr 377)

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

- droga klasy  - Z

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

- niweletę chodnika dostosować  do  istniejącej nawierzchni jezdni.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu .

Projektant uzyska :    Pozwolenie na budowę ,  NATURA 2000 .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  i  wykonawczy ( profil podłużny , przekroje poprzeczne co 50 mb ) w 4 - ch egz.

- wyrysy  i wypisy  z ewidencji gruntów przyległych działek.

- wykaz istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

- przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne ( jeśli jest wymagane).

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE .

1.  Dokumentację projektową należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -   15.12.2016r.

Element  -    2

na wykonanie projektu budowlanego  budowy  chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 205 R  Wilcza Wola – Wola Raniżowska   od km 1+945 do  km 3+140  w miejscowości  Wilcza Wola strona prawa .

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika usytuowanego  w istniejącym  pasie drogowym oraz gruntach lasów państwowych (projektant uzyska prawo dysponowania działką).

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

- droga klasy  - Z

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

- niweletę chodnika dostosować  do  istniejącej nawierzchni jezdni.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia drogi i  sąsiedniego terenu .

-  zachować ciągłość odwodnienia drogi,  rów kryty, zabezpieczenie ogrodzeń  przed nasypem chodnika , niweletę krawężnika dostosować do istniejącej nawierzchni jezdni – niedopuszczalne lokalne zastoiny wody na jezdni przy krawężniku .

Projektant uzyska:   Pozwolenie na budowę ,  NATURA 2000 .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy chodnika   ( profil podłużny , przekroje poprzeczne co 50 mb z naniesioną granicą działki drogi)).  -  w    4 - ch egz.

- wykaz istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

-   wyrysy  i wypisy  z ewidencji gruntów przyległych działek.

- przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne ( jeśli jest wymagane ).

-  komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  mapie do celów projektowych w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -  15.12.2016r.

Element  -    3

na wykonanie  projekt budowlany  budowy  chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 233 R   Spie – Krzątka   od km  0+485  do km 0+ 825 w miejscowości  Wilcza Wola ( Spie ).

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany:

Przedmiotem opracowania będzie projekt budowlany budowy chodnika usytuowanego  w istniejącym pasie drogowym po lewej stronie drogi. ( dopuszcza się projektowanie  na działkach UG Dzikowiec,  projektant uzyska prawo dysponowania działką)

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

- droga klasy  - Z

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

- niweletę chodnika dostosować  do  istniejącej nawierzchni jezdni.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia drogi i  sąsiedniego terenu .

-  zachować ciągłość odwodnienia drogi,  rów kryty, wydłużenie istniejącego przepustu pod drogą,  niweletę krawężnika dostosować do istniejącej nawierzchni jezdni – niedopuszczalne lokalne zastoiny wody na jezdni przy krawężniku .   4 rzedy kostki

Projektant uzyska :  Pozwolenie na budowę   ,   NATURA 2000

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowy chodnika    ( profil podłużny , przekroje poprzeczne co 50 mb).  -  w    4 - ch egz.

-   wyrysy  i wypisy  z ewidencji gruntów przyległych działek.

- przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne m( jeśli jest wymagane ).

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  mapie do celów projektowych  w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -  15.12.2016r.

Element  -    4

na wykonanie  projekt budowlany  budowy  chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 218 R  Kolbuszowa Dolna – Kopcie   od km  10+ 513  do km 11+023 strona prawa (do końca zabudowy) miejscowości  Kopcie.

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany:

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika usytuowanego  w istniejącym pasie drogowym po prawej stronie drogi szerokości 1,50 m przy jezdni + 4 rzędy kostki, rów kryty.

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

- droga klasy  - Z

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

niweletę chodnika dostosować  do  istniejącej nawierzchni jezdni. niedopuszczalne lokalne zastoiny wody na jezdni przy krawężniku .

-w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia drogi i  sąsiedniego terenu .

-  zachować ciągłość odwodnienia drogi,  rów kryty.

Projektant uzyska :  Pozwolenie na budowę   ,   NATURA 2000

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt  budowlany i wykonawczy chodnika    ( profil podłużny , przekroje poprzeczne co 50 mb).  -  w    4 - ch egz.

-   wyrysy  i wypisy  z ewidencji gruntów przyległych działek.

- wykaz istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

- przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne . ( jeśli jest wymagane ).

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  mapie do celów projektowych  w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -   15.12.2016r.

Element  -    5

na wykonanie  projekt  zatoki postojowej  przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik – Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec  w km 11+795 strona prawa miejscowości  Dzikowiec.  W ramach zgłoszenia robót.

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany:

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy zatoki postojowej  usytuowanej  w istniejącym pasie drogowym po prawej stronie drogi .

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

- droga klasy  - Z

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

- niweletę zatoki dostosować  do  istniejącej nawierzchni jezdni.

-  zachować ciągłość odwodnienia drogi,  niedopuszczalne lokalne zastoiny wody na jezdni .

Projektant uzyska :  niezbędne uzgodnienia  ,   NATURA 2000

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt   wykonawczy  zatoki postojowej -  w    4 - ch egz.

-  przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne . ( jeśli jest wymagane ).

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na aktualnej kopii mapy zasadniczej  w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -    15.12.2016r.

ZADANIE nr   II

Element  -   1

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 226 R  Cmolas – Świerczów  od km 2+ 710  do km 2+ 800 lewa strona w miejscowości  Dąbrówka.  W ramach zgłoszenia na budowę .

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  przy jezdni szerokości 2 m w istniejącym pasie drogowym.

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

- droga klasy  - Z

-nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

-zachować ciągłość odwodnienia drogi .

Projektant uzyska :     niezbędne uzgodnienia

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt wykonawczy  chodnika   w    4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane )

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej kopii mapy zasadniczej  w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -   30.07.2016r.

Element  -   2

na wykonanie projektu budowlanego  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik – Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec   od km 3+450 do  km  3 + 715 strona prawa w  miejscowości  Cmolas.

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym na rowie krytym  przy jezdni szerokości 2 m  od budynku nr 633.

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

- droga klasy  - Z

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

- niweletę chodnika dostosować  do  istniejącej nawierzchni jezdni.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia drogi i  sąsiedniego terenu .

-  zachować ciągłość odwodnienia drogi,  rów kryty,  – niedopuszczalne lokalne zastoiny wody na jezdni przy krawężniku .

Projektant uzyska:   Pozwolenie na budowę ,  NATURA 2000 .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  chodnika  ( profil podłużny , przekroje poprzeczne co 50 mb).  -  w    4 - ch egz.

- wyrysy  i wypisy  z ewidencji gruntów przyległych działek.

- wykaz istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

- przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia drogi /

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  mapie do celów projektowych  w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -    15.12.2016r

Element  -  3

na wykonanie projektu budowlanego   budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 213 R  Widełka – Hucisko  od km 0+685 do 1+547   po stronie prawej w miejscowości Widełka  .

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym , dopuszcza się lokalizacją chodnika za rowem  na gruntach Gminy Kolbuszowa biegnących wzdłuż drogi( projektant uzyska prawo dysponowania terem).

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

- droga klasy  - Z

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia drogi i  sąsiedniego terenu , zachować ciągłość odwodnienia drogi,  rów kryty.

Projektant uzyska :  Pozwolenie na budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy chodnika  ( profil podłużny , przekroje poprzeczne co 50 m.) -  w   4 - ch egz.

- wyrysy  i wypisy  z ewidencji gruntów przyległych działek.

- wykaz istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

- przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane  /

-  komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  mapie do celów projektowych  w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     15.12.2016r.